BÀI LUYỆN TẬP – NGÀY 1

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

Yêu cầu:

•	Làm bài cá nhân. Công cụ: Microsoft Word hoặc Google Docs (tải về định dạng .docx), GitHub (giao diện web).

•	Không dùng AI, không sao chép bài của người khác.

•	Tạo repository trên tài khoản GitHub cá nhân theo cú pháp: [Tên Lớp]_Agile-Scrum_OnTap-Ngay1

•	Ví dụ: HN-KS25-CNTT1_Agile-Scrum_OnTap-Ngay1

•	Ghi bài làm vào phiếu ngay1_agile.docx trong starter-kit; giữ nguyên tên tệp, không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Đẩy tệp lên repository.

•	Hạn nộp: 23:00 ngày 20/10/2026. Dán link repository vào sheet nộp bài do giảng viên lớp quản lý.

•	Đáp án được phát lúc 8:00 ngày 21/10. Khi có đáp án, tự chấm theo Mục 4, ghi điểm vào cuối phiếu và vào sheet của lớp.

Thực hành:

1. Bối cảnh

Cửa hàng GreenFood bán rau củ sạch, đang xây dựng ứng dụng đặt hàng cho khách và trang quản trị cho nhân viên. Bạn là thành viên Scrum Team của dự án. Hệ thống gồm 6 chức năng:

•	Xem danh mục rau củ và đặt hàng.

•	Thanh toán (khi nhận hàng hoặc bằng ví điện tử).

•	Theo dõi trạng thái đơn giao.

•	Quản lý kho rau củ (số lượng tồn, hạn sử dụng).

•	Mã giảm giá và khuyến mãi.

•	Đánh giá sản phẩm.

Quy tắc nghiệp vụ: Rau củ còn hạn sử dụng dưới 1 ngày không được hiển thị để bán. Mỗi mã giảm giá chỉ dùng được 1 lần cho mỗi tài khoản và chỉ áp dụng cho đơn hàng từ 200.000đ.

2. Mục tiêu

Ôn Mục 3.1–3.3 của đề thi kết thúc môn và kiến thức nền tảng Scrum: Agile Manifesto, 3 vai trò, artifact và sự kiện, Epic – Feature – User Story, INVEST, MoSCoW.

3. Yêu cầu

Câu trả lời ghi vào ngay1_agile.docx theo đúng bảng trong phiếu.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

•	a) Hoàn thành 4 giá trị của Agile Manifesto: mỗi giá trị có dạng “A hơn B”; phiếu đã cho sẵn vế A, hãy điền vế B.

•	b) Nêu 1 trách nhiệm chính của mỗi vai trò: Product Owner, Scrum Master, Developers.

•	c) Ghi tên artifact hoặc sự kiện Scrum ứng với mỗi mô tả sau:

| STT | Mô tả |
| --- | --- |
| 1 | Danh sách có thứ tự ưu tiên mọi việc cần làm cho sản phẩm. |
| 2 | Các hạng mục được chọn cho Sprint cùng kế hoạch thực hiện chúng. |
| 3 | Phần sản phẩm đã hoàn thành, đạt Definition of Done và dùng được. |
| 4 | Cuộc họp tối đa 15 phút mỗi ngày để Developers kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal. |
| 5 | Sự kiện mở đầu Sprint: xác định Sprint Goal và chọn hạng mục thực hiện. |
| 6 | Sự kiện cuối Sprint: cả đội nhìn lại cách làm việc để cải tiến. |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog (ôn Mục 3.1)

•	Viết 3 User Story cho 3 chức năng khác nhau của GreenFood, đánh mã từ US-01 đến US-03.

•	Mỗi story ghi rõ Epic, Feature và viết theo mẫu: “Là [vai trò], tôi muốn [chức năng], để [lợi ích].”

•	Nêu ngắn gọn Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào.

Bài 3. Phân tích INVEST (ôn Mục 3.2)

Cho User Story:

US-Y: “Là khách hàng, tôi muốn ứng dụng có đầy đủ chức năng đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi, để mua sắm tiện lợi nhất.”

•	Chỉ ra 2 tiêu chí INVEST mà US-Y chưa đạt; với mỗi tiêu chí, nêu lý do gắn với nội dung story.

•	Viết lại US-Y thành 3 User Story nhỏ hơn (US-Y1 đến US-Y3), đạt INVEST.

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW (ôn Mục 3.3)

Release đầu tiên của GreenFood phải ra mắt sau 6 tuần, ngân sách hạn chế. Mục tiêu của release: khách đặt được rau và nhận hàng trong ngày. Các hạng mục đang có:

| Mã | Hạng mục |
| --- | --- |
| B1 | Khách thêm rau vào giỏ và đặt hàng. |
| B2 | Khách thanh toán khi nhận hàng (COD). |
| B3 | Khách thanh toán bằng ví điện tử. |
| B4 | Khách xem vị trí shipper theo thời gian thực trên bản đồ. |
| B5 | Khách nhận mã giảm giá vào ngày sinh nhật. |
| B6 | Chatbot AI gợi ý thực đơn theo sở thích. |

•	Xếp mỗi hạng mục vào đúng một nhóm Must / Should / Could / Won't (lần này), kèm một lý do ngắn gắn với mục tiêu release.

•	Giải thích vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must.

Nộp bài

•	Upload ngay1_agile.docx lên repository; kiểm tra repository ở chế độ Public.

•	Dán link repository vào sheet nộp bài của lớp trước 23:00 ngày 20/10/2026.

4. Thang điểm tự chấm

| STT | Nội dung | Mô tả chi tiết | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiến thức nền tảng Scrum | a) Điền đúng vế sau của mỗi giá trị Agile Manifesto: 2 điểm/giá trị (8) b) Nêu đúng trách nhiệm chính của PO, Scrum Master, Developers: 2 điểm/vai trò (6) c) Ghi đúng tên artifact/sự kiện: 1 điểm/mô tả (6) | 20 |
| 2 | Xây dựng Product Backlog | Đúng cấu trúc vai trò – chức năng – lợi ích: 3 điểm/story (9) Phù hợp nghiệp vụ GreenFood, lợi ích cụ thể: 3 điểm/story (9) Phân cấp Epic → Feature → User Story đúng, nhất quán: 9 3 story thuộc 3 chức năng khác nhau 1; mã US-01 đến US-03 đúng 1: (2) Phân biệt đúng Epic, Feature, User Story theo độ lớn/phạm vi: 6 | 35 |
| 3 | Phân tích INVEST | Xác định đúng tiêu chí chưa đạt 2; lý do gắn với US-Y 3: 5 điểm/tiêu chí (10) Story viết lại đúng mẫu 1, chỉ một chức năng 2, lợi ích rõ 2: 5 điểm/story (15) | 25 |
| 4 | Ưu tiên MoSCoW | Xếp nhóm hợp lý 1; lý do gắn mục tiêu release 2: 3 điểm/hạng mục (18) Giải thích đúng vì sao không xếp tất cả vào Must: 2 | 20 |
|  | Tổng cộng |  | 100 |

Tiêu chí từ 1 điểm trở lên chấm 3 mức: đạt đủ, đạt một phần (50%), không đạt; chấm theo lời giải của sinh viên. Không dùng AI; bài có dấu hiệu sao chép hoặc dùng AI không được tính điểm.